- 服务内容需求

- 项目概况

  - 项目名称

广东省中医院贵州医院国家区域医疗中心信息化专项建设项目设计咨询服务

  - 项目背景

为了推动我院国家区域医疗中心建设，据《中医药振兴发展重大工程实施方案》《“十四五”中医药发展规划》总体部署和《“十四五”中医药信息化发展规划》有关要求，为更好地推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧中医医院建设，彰显中医药特色优势，加强信息化支撑中医药服务体系建设，推进中医药传承创新发展，进一步提升我院整体信息化水平及二期信息化建设，实现医院整体业务管理运行提质增效，现结合我院的信息化建设现状，拟对国家区域医疗中心、智慧综合型中医医院信息化专项建设项目进行整体建设规划设计。

贵州医院按照“一院两区”设置，南明院区位于贵阳市主干道花溪大道中段27号，占地面积106亩；观山湖院区位于观山湖区朱昌镇麦乃村，规划用地面积 204亩。医院总规划床位数1700张，分别为南明院区900张（一期450张已投入使用；二期450张正在建设中）；观山湖院区拟建床位数800张，预计2027年底投入使用。

  - 项目建设内容

完善我院HIS、EMR、HRP等信息平台和业务系统的建设，支持跨部门、跨领域的信息资源共享与交换，做到与人口健康信息平台纵向贯通、横向互通，实现我院中医药与卫生计生业务协同、信息互联互通，实现中医药数据中心之间、中医药数据中心与中医药机构之间、中医药机构之间的互联互通，推进中医药信息高效、快捷和安全传输。加强中医药信息资源规划、建设和管理，梳理整合我院现有中医药数据库资源，统筹建设电子健康档案资源库、中医电子病历资源库等专题信息资源库，建立中医药公共信息资源开放目录，完善中医药基础信息资源动态更新和共享应用机制，创新运营管理模式。

对标国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、电子病历应用水平分级评价、国家智慧综合型中医院评审等标准，最大化实现医院信息化高效协同、数据共享和运用。建设内容具体包括HIS系统升级（含门急诊、住院）、HRP及综合业务管理系统升级、电子病历升级、智能护理、特别专科系统、药事管理、数据中心平台升级、知识库等。

- 设计服务内容

充分了解项目建设需求，为采购人在整个项目前期阶段提供必要的服务，合理规避项目建设风险的同时提高项目建成的质量，开展项目设计方案的编制工作，设计方案形式以采购人具体要求为准（包含但不限于医院一院两区信息化顶层规划及南明院区二期信息化建设设计方案）。服务内容及要求如下：

- 前期调研

- 现状摸查

对医院信息化建设现状、成效和存在问题等情况进行摸查,做好与方案编制涉及的业务、功能、数据、性能、安全等方面内容的衔接工作。结合项目需求调研，梳理项目整体业务背景、信息系统现状及存在的问题，分析项目建设的意义和必要性，进行项目需求分析、规划总体设计思路（包含整体架构、功能架构、数据架构、网络架构和关联系统架构的架构图）。

- 调研提纲及调研报告编制

注重项目前期调研的广度和深度，深入评估必要性、可行性和效果影响。完成基础设施建设规划、应用系统功能设计、信息安全设计、造价等，设计需落实国家政策法规、标准规范要求，选择成熟且较为先进的技术路线，完成调研报告编制。

- 初稿编制

- 框架及思路构建。按照医院整体信息化建设规划和思路要求，梳理方案基本框架及编制思路。

- 分析研判。根据前期调研情况、结合医院信息化现状、存在的主要问题、短板，明确本次项目的目标任务，分析项目必要性和可行性并提出基本思路和解决方案。

- 编制方案。按照医院本地项目方案编制相关要求开展方案编制工作，根据调研情况，结合行业标准、相关政策材料及编制提纲等进行方案编制，包括但不限于项目背景、项目可行性、项目需求、资金筹措和实施计划、绩效管理、组织实施及保障措施等内容。

- 终稿编制

- 意见修改。根据医院内部各科室、信息中心、行业专家反馈意见进行相应修改。

- 项目申报。配合完成相关申报工作，包括材料准备、评审答辩、递送报批等。

- 服务要求

- 交付质量要求

设计应符合我院总体发展方向及功能定位，满足公立医院考核对医院信息化建设的要求；统一顶层设计、分步实施；统筹利旧、避免重复建设；建立安全可靠的保障系统，合理规划软、硬件安全措施；充分考虑新技术及其它相关信息技术的发展与应用；发展互联网线上服务；为人工智能在医疗业务中的应用预留发展平台；功能合理、产品实用、规模适用；采用标准化、兼容性强、通用性强的产品；系统安全可靠，运行稳定；能为医院业务提供有效的支撑。完成国家区域医疗中心信息化专项建设项目设计及预算编制，制定相对应的建设方案和投资概算，编制项目设计文件供医院参考（包括每一阶段信息化建设计划及具体建设内容供医院参考），设计工作应本着“需求主导，医疗优先”的原则，并根据医院的意见进行调整和修改。

1、总体设计架构：对系统架构进行描述，项目如由几个相对独立的子系统或平台构成一个整体项目时，应同时对子平台进行架构描述。分析项目总体架构，提出系统划分方案，通过文字和图表说明各系统与功能需求的关系以及各系统之间以及与外部系统之间的关系，区分已建系统和新增系统。

2、总体数据架构：应结合业务需求，体现本项目涉及的相关数据资源建设内容和整体技术架构，构建架构图，数据架构包含数据来源、数据资源治理、数据应用等要素，或符合并能呈现数据生成周期核心管理逻辑域要求；展示子系统间数据交互关系。

3、总体网络架构：简述项目总体网络架构设计方案，说明新建网络与现有网络资源之间的设备共享、网络整合方案、边界划分。

4、总体安全架构：简述项目总体安全架构设计，说明新建安全与现有安全资源之间的设备共享、安全整合方案、边界划分、区域划分。

7、项目建设内容：针对项目所需的计算存储网络基础设施建设、项目建设系统软件详细功能、建设系统数据资源建设进行详细设计。

8、项目实施及保障：对项目实施周期、实施进度规划进行梳理及规划。

9、项目效益及风险分析：根据实际情况采用定性方法进行社会、经济等方面的评价。

- 人员要求

投标人须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，医院有权要求更换项目经理，投标人必须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则医院有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

投标人承诺的项目经理和项目主要团队成员未经用户同意不得调整。

服务商应指派固定的团队为本项目提供专业咨询服务，服务团队成员不得少于4人。项目经理应具备5年以上咨询类经验。

如须调整服务团队成员，须书面向医院提出申请，说明申请理由，经医院书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，医院有权终止服务合同。

- 进度要求

需配合医院整体进度管理要求开展咨询服务，服务周期为自合同签订之日起至项目方案通过专家评审或开展建设内容招标完成为止。

- 组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，投标人应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。同时，投标人须承诺无条件接受医院关于项目方案咨询服务的管理要求。

- 质量保证要求

为了保证本咨询服务项目能按时高质地顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低程度，应采取如下质量保证措施：

1.建立强有力的项目领导小组和咨询实施小组，是确保本项目服务内容质量和成功实施的关键措施。

2.认真做好项目前期工作和实施计划。

3.确保调研过程中所获得信息的正确性与全面性。

4.重视项目过程中的沟通、汇报和信息交互。

强化成果评审、论证工作。中标人应对项目成果严格进行内部评审，严把各阶段质量关，从而确保咨询服务过程中交付成果的质量。

- 保密要求

- 投标人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的医院商业秘密和其他非公开信息严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

- 投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用医院商业秘密和其他保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露医院的商业秘密和其他保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露医院的商业秘密和其他保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

- 投标人对于工作期间知悉医院的商业秘密和其他非公开信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。